VERIFICA CIDADÃO

### Antes de acreditar. Antes de compartilhar. Verifique.

Área temática: Combate à Corrupção, Transparência, Integridade e Enfrentamento à Desinformação

Eixo de atuação: Tecnologia, Educação Cidadã, Transparência Pública e Controle Social

Localidade de atuação inicial: Águas Lindas de Goiás – GO

Público-alvo: Comunidade em geral, estudantes, educadores, lideranças comunitárias, organizações da sociedade civil e cidadãos interessados em transparência e participação social.

# 1. APRESENTAÇÃO

O VERIFICA CIDADÃO é uma proposta de ferramenta digital baseada em Inteligência Artificial (IA), concebida para auxiliar a população na análise de informações, identificação de possíveis conteúdos enganosos e compreensão de dados públicos relacionados à administração pública.

A ferramenta terá como princípio fundamental informar, orientar e educar, e não substituir órgãos de controle, autoridades públicas, jornalistas ou profissionais especializados.

Por meio de uma interface simples e acessível, o cidadão poderá apresentar uma notícia, texto, afirmação, imagem ou informação recebida nas redes sociais e solicitar uma análise.

A IA realizará uma avaliação preliminar, buscará informações em fontes públicas e confiáveis e apresentará ao usuário uma explicação em linguagem simples, indicando as fontes consultadas e o grau de confirmação encontrado.

A plataforma também poderá auxiliar na compreensão de informações relacionadas a contratos, despesas públicas, licitações, empenhos, pagamentos e demais dados disponíveis em portais oficiais.

# 2. JUSTIFICATIVA

A velocidade de circulação de informações pelas redes sociais tornou mais difícil distinguir informações verdadeiras, informações incompletas, conteúdos fora de contexto e conteúdos deliberadamente falsos.

Ao mesmo tempo, muitos cidadãos possuem dificuldade para interpretar informações disponíveis em portais de transparência, diários oficiais, documentos públicos e sistemas governamentais.

Essa combinação cria um cenário no qual a população pode ser influenciada por informações incorretas e, simultaneamente, deixar de utilizar mecanismos legítimos de fiscalização e participação social.

O VERIFICA CIDADÃO pretende atuar justamente nessa lacuna.

A proposta busca aproximar o cidadão das informações públicas por meio de uma tecnologia simples, educativa e acessível, transformando dados complexos em explicações compreensíveis.

O projeto também pretende estimular uma mudança de comportamento: antes de acreditar, verificar; antes de compartilhar, conferir; antes de acusar, buscar evidências.

# 3. PROBLEMA IDENTIFICADO

O projeto busca enfrentar três problemas principais:

- Disseminação de desinformação, especialmente em ambientes digitais e redes sociais;

- Baixo conhecimento sobre mecanismos de transparência e controle social, dificultando a participação da população na fiscalização das ações públicas;

- Dificuldade de interpretação de informações públicas, fazendo com que dados verdadeiros sejam muitas vezes interpretados de maneira incorreta ou utilizados fora de contexto.

Como consequência, informações falsas podem alcançar grande número de pessoas, enquanto informações públicas relevantes permanecem inacessíveis ou incompreensíveis para parcela da população.

# 4. OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implementar uma ferramenta digital baseada em Inteligência Artificial capaz de auxiliar cidadãos na verificação de informações, compreensão de dados públicos e identificação de possíveis conteúdos desinformativos, promovendo educação cidadã, transparência, integridade e participação social.

# 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar o acesso da população a informações confiáveis;

- Estimular a verificação de informações antes do compartilhamento;

- Desenvolver pensamento crítico e educação midiática;

- Facilitar a compreensão de informações relacionadas à administração pública;

- Incentivar o uso de fontes oficiais e confiáveis;

- Ampliar o conhecimento sobre mecanismos de transparência;

- Estimular o controle social responsável;

- Auxiliar o cidadão a compreender dados de contratos, despesas, licitações e pagamentos públicos;

- Identificar inconsistências que possam justificar uma investigação ou consulta adicional;

- Evitar que suspeitas sejam apresentadas como fatos sem comprovação;

- Desenvolver uma cultura de integridade, responsabilidade e participação cidadã.

# 6. DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA

O VERIFICA CIDADÃO será desenvolvido como uma plataforma digital acessível preferencialmente por computador e celular.

O sistema poderá ser estruturado em quatro módulos principais.

## Módulo 1 — VERIFICADOR DE INFORMAÇÕES

O usuário poderá inserir:

- texto;

- notícia;

- afirmação;

- link;

- imagem;

- documento.

A IA analisará o conteúdo e identificará as principais afirmações que precisam ser verificadas.

Posteriormente, buscará informações em fontes consideradas confiáveis e apresentará uma análise acompanhada das respectivas referências.

## Módulo 2 — RADAR DA TRANSPARÊNCIA

Esse módulo terá como objetivo facilitar a compreensão de informações públicas.

O cidadão poderá pesquisar, conforme a disponibilidade das bases públicas:

- contratos;

- licitações;

- fornecedores;

- empenhos;

- pagamentos;

- despesas;

- obras;

- programas públicos;

- valores contratados;

- datas;

- órgãos responsáveis.

A IA organizará os dados encontrados e explicará seu significado em linguagem acessível.

## Módulo 3 — ANTES DE COMPARTILHAR

Será uma funcionalidade destinada especialmente às informações recebidas por aplicativos de mensagens e redes sociais.

O cidadão poderá inserir uma mensagem recebida e solicitar uma análise.

A ferramenta poderá identificar:

- afirmações sem fonte;

- informações aparentemente fora de contexto;

- datas incompatíveis;

- números que não correspondem às fontes consultadas;

- ausência de evidências;

- sinais de manipulação;

- informações que necessitam de confirmação.

A ferramenta apresentará uma orientação educativa, evitando afirmar categoricamente que determinado conteúdo é falso quando não houver evidências suficientes.

## Módulo 4 — EDUCAÇÃO CIDADÃ

A plataforma também oferecerá conteúdos educativos sobre:

- como consultar um Portal da Transparência;

- como interpretar um empenho;

- diferença entre empenho, liquidação e pagamento;

- como acompanhar uma contratação pública;

- como identificar uma fonte confiável;

- como reconhecer sinais de desinformação;

- como utilizar canais oficiais;

- como participar do controle social;

- como comunicar possíveis irregularidades aos órgãos competentes.

# 7. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO

A ferramenta poderá apresentar uma classificação simples para facilitar a compreensão do cidadão:

### 🟢 CONFIRMADA

Existem evidências suficientes nas fontes consultadas que sustentam a informação analisada.

### 🟡 PARCIALMENTE CONFIRMADA

Parte da informação encontra respaldo nas fontes, mas existem elementos incompletos ou que precisam de contexto.

### 🟠 SEM EVIDÊNCIAS SUFICIENTES

Não foram encontradas informações confiáveis suficientes para confirmar ou contradizer a afirmação.

### 🔴 CONTRADITA PELAS FONTES CONSULTADAS

As fontes confiáveis encontradas apresentam informações incompatíveis com a afirmação analisada.

### ⚪ NECESSITA DE ANÁLISE HUMANA

O caso é complexo, sensível ou possui informações insuficientes para uma conclusão automatizada.

A classificação será acompanhada de explicação e das fontes utilizadas.

# 8. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL: A IA NÃO ACUSA

Um dos princípios centrais do projeto será impedir que a ferramenta transforme uma inconsistência em uma acusação.

Por exemplo, o sistema não deverá afirmar:

“Esta empresa praticou corrupção.”

Caso sejam encontrados dados que mereçam atenção, a ferramenta poderá informar:

“Foram identificadas informações que apresentam divergências e que podem justificar uma verificação adicional. Consulte os documentos e os órgãos competentes.”

Dessa forma, o projeto preserva o direito de defesa, a presunção de inocência, a responsabilidade na comunicação e a necessidade de evidências.

# 9. FONTES DE INFORMAÇÃO

Sempre que tecnicamente possível, a ferramenta deverá priorizar:

- portais oficiais;

- Portais da Transparência;

- Diários Oficiais;

- órgãos de controle;

- Tribunais de Contas;

- legislação oficial;

- dados públicos disponibilizados por governos;

- documentos institucionais;

- fontes jornalísticas reconhecidas, quando apropriado.

A plataforma deverá informar ao usuário de onde veio a informação utilizada na análise.

# 10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

O projeto será desenvolvido em etapas.

## ETAPA 1 — DIAGNÓSTICO

Identificação das principais dificuldades da comunidade relacionadas à desinformação, transparência e acesso a informações públicas.

Serão realizadas pesquisas, questionários e conversas com cidadãos e representantes da comunidade.

## ETAPA 2 — DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA

Criação da estrutura tecnológica, banco de dados, interface, mecanismos de pesquisa e integração com recursos de Inteligência Artificial.

## ETAPA 3 — DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO

Produção de materiais educativos e criação da base de conhecimento utilizada pela plataforma.

## ETAPA 4 — TESTE PILOTO

A ferramenta será disponibilizada inicialmente para um grupo limitado de usuários.

Serão analisados:

- facilidade de utilização;

- qualidade das respostas;

- precisão das fontes;

- compreensão dos usuários;

- ocorrência de respostas inadequadas.

## ETAPA 5 — CAPACITAÇÃO

Serão realizadas oficinas e palestras para ensinar a comunidade a utilizar a ferramenta e compreender informações públicas.

## ETAPA 6 — IMPLEMENTAÇÃO

Ampliação progressiva do acesso à plataforma para a comunidade.

## ETAPA 7 — MONITORAMENTO

Serão acompanhados indicadores de utilização, alcance e impacto social.

## ETAPA 8 — APERFEIÇOAMENTO

Com base nos resultados obtidos, a plataforma será continuamente aprimorada.

# 11. ATORES ENVOLVIDOS

Poderão participar da iniciativa:

- equipe de coordenação;

- profissionais de tecnologia;

- especialistas em Inteligência Artificial;

- educadores;

- profissionais de comunicação;

- pesquisadores;

- estudantes;

- organizações da sociedade civil;

- associações comunitárias;

- voluntários;

- órgãos públicos parceiros;

- instituições de ensino;

- cidadãos usuários da plataforma.

# 12. LOCALIDADE DE ATUAÇÃO

A primeira etapa do projeto será desenvolvida em Águas Lindas de Goiás – GO, com possibilidade de expansão para outros municípios.

A escolha da localidade permitirá desenvolver um projeto-piloto com forte participação comunitária e, posteriormente, avaliar a possibilidade de replicação da metodologia em outras regiões.

A plataforma digital permitirá ampliar o alcance para além do território inicialmente atendido.

# 13. PÚBLICO-ALVO

O projeto será destinado prioritariamente a:

- cidadãos;

- estudantes;

- jovens;

- professores;

- lideranças comunitárias;

- organizações sociais;

- associações;

- pesquisadores;

- comunicadores;

- servidores e demais interessados em transparência e cidadania.

Será dada atenção especial à população que possui dificuldade de acesso ou interpretação de informações públicas.

# 14. RECURSOS NECESSÁRIOS

## Recursos humanos

- coordenador do projeto;

- desenvolvedor de software;

- profissional de IA;

- profissional de comunicação;

- educador;

- responsável pelo acompanhamento e avaliação;

- voluntários.

## Recursos tecnológicos

- computadores;

- servidores ou infraestrutura em nuvem;

- banco de dados;

- conexão de internet;

- sistema de Inteligência Artificial;

- ferramentas de desenvolvimento;

- sistema de segurança;

- ferramentas de análise e monitoramento.

## Recursos de comunicação

- identidade visual;

- site;

- materiais educativos;

- cartilhas digitais;

- vídeos;

- redes sociais;

- materiais de divulgação.

## Recursos físicos

Quando necessárias atividades presenciais:

- espaço para palestras;

- projetor;

- computadores;

- equipamentos audiovisuais;

- materiais impressos.

# 15. CRONOGRAMA INICIAL

| Etapa | Período |
| --- | --- |
| Diagnóstico da comunidade | Mês 1 |
| Planejamento técnico | Mês 1 |
| Desenvolvimento da plataforma | Meses 2 a 4 |
| Produção de conteúdos | Meses 2 a 4 |
| Testes internos | Mês 4 |
| Projeto-piloto | Mês 5 |
| Capacitação dos usuários | Meses 5 e 6 |
| Implementação | Mês 6 |
| Monitoramento | Meses 7 a 12 |
| Avaliação dos resultados | Mês 12 |
| Planejamento da expansão | Após o mês 12 |

# 16. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se alcançar os seguintes resultados:

- criação de uma ferramenta digital de apoio à cidadania;

- aumento do acesso a informações confiáveis;

- maior conhecimento sobre transparência pública;

- aumento da capacidade de identificação de desinformação;

- redução do compartilhamento impulsivo de informações não verificadas;

- maior utilização de fontes oficiais;

- fortalecimento do controle social;

- capacitação de cidadãos;

- produção de materiais educativos;

- formação de multiplicadores de conhecimento;

- aproximação entre tecnologia e participação cidadã.

# 17. INDICADORES DE IMPACTO

O impacto do projeto poderá ser medido por indicadores quantitativos e qualitativos.

### Indicadores quantitativos

- número de usuários cadastrados;

- número de consultas realizadas;

- número de informações analisadas;

- número de conteúdos educativos produzidos;

- número de participantes em oficinas;

- número de palestras realizadas;

- número de fontes oficiais consultadas;

- número de municípios alcançados;

- alcance das campanhas digitais.

### Indicadores qualitativos

- evolução do conhecimento dos participantes;

- capacidade de identificar informações duvidosas;

- percepção dos usuários sobre transparência;

- confiança na utilização de fontes oficiais;

- percepção sobre participação cidadã;

- satisfação dos usuários com a ferramenta.

# 18. IMPACTO SOCIAL

O principal impacto esperado é a formação de uma população mais informada, crítica e participativa.

O projeto pretende transformar o cidadão de um simples receptor de informações em um participante ativo da sociedade, capaz de questionar, verificar, buscar evidências e utilizar os mecanismos legítimos de transparência e controle social.

A tecnologia será utilizada como instrumento de inclusão e educação, permitindo que informações públicas complexas sejam apresentadas de maneira mais simples e acessível.

# 19. INOVAÇÃO

O caráter inovador do VERIFICA CIDADÃO está na integração de três áreas:

Inteligência Artificial + Transparência Pública + Educação Cidadã.

Em vez de utilizar a IA apenas para responder perguntas, o projeto pretende utilizá-la como ferramenta de alfabetização informacional e cidadania.

A proposta também se diferencia por adotar uma abordagem responsável: a ferramenta não pretende substituir o cidadão, os órgãos de controle ou o processo de investigação.

Seu papel será auxiliar o usuário a encontrar informações, compreender dados, identificar inconsistências e buscar fontes confiáveis.

# 20. SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE

O projeto deverá adotar mecanismos para reduzir riscos de utilização inadequada da Inteligência Artificial.

Entre as medidas previstas:

- identificação das fontes utilizadas;

- registro das referências consultadas;

- indicação do grau de certeza;

- comunicação clara das limitações da IA;

- proteção dos dados dos usuários;

- revisão humana em situações sensíveis;

- prevenção contra acusações sem evidências;

- mecanismos para correção de informações;

- atualização periódica das bases utilizadas.

A ferramenta deverá tratar informações pessoais e dados sensíveis com especial cautela, observando a legislação aplicável à proteção de dados.

# 21. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO

Após a implantação inicial, o projeto poderá buscar sustentabilidade por meio de:

- parcerias com instituições de ensino;

- organizações da sociedade civil;

- empresas de tecnologia;

- programas de inovação;

- editais públicos e privados;

- financiamento social;

- voluntariado;

- cooperação institucional;

- desenvolvimento de novas funcionalidades.

A estratégia será manter o núcleo essencial da ferramenta acessível à população, buscando parcerias para sua manutenção e expansão.

# 22. GOVERNANÇA DO PROJETO

Será criada uma estrutura de governança responsável por acompanhar o funcionamento da plataforma.

Essa estrutura poderá contar com representantes das áreas de:

- tecnologia;

- educação;

- comunicação;

- transparência;

- participação social;

- avaliação de impacto.

A governança terá como função acompanhar resultados, avaliar riscos, analisar reclamações e propor melhorias.

# 23. RESULTADO DE LONGO PRAZO

O objetivo de longo prazo é transformar o VERIFICA CIDADÃO em uma rede digital de educação, informação e participação social, capaz de ser replicada em diferentes comunidades e municípios.

A proposta poderá evoluir para uma plataforma nacional de apoio à cidadania, conectando pessoas a informações públicas confiáveis e contribuindo para uma sociedade mais preparada para enfrentar a corrupção e a desinformação.

# 24. FRASE-SÍNTESE DO PROJETO

“Antes de acreditar. Antes de compartilhar. Verifique.”

O VERIFICA CIDADÃO parte de uma ideia simples: uma sociedade melhor informada possui melhores condições de participar, fiscalizar e tomar decisões conscientes.

# 25. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O VERIFICA CIDADÃO propõe utilizar a Inteligência Artificial não apenas como ferramenta tecnológica, mas como instrumento de transformação social.

Ao facilitar o acesso a informações confiáveis, estimular a verificação de conteúdos e aproximar a população dos mecanismos de transparência, o projeto pretende contribuir para o fortalecimento da cidadania e da democracia.

Seu principal compromisso será promover uma cultura baseada em informação, evidências, transparência, responsabilidade e participação social.

A proposta não pretende substituir instituições públicas, órgãos de controle ou profissionais especializados. Pretende, sobretudo, oferecer ao cidadão uma ferramenta que o ajude a fazer aquilo que é fundamental para uma sociedade democrática: